УТВЕРЖДАЮ

Директор МОАУ «СОШ №18»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сергеева И.В.

 13 мая 2023 г.

 **Отчёт**

 **о выполнении выявленных нарушений**

**в МОАУ « СОШ № 18» на основании предписания ФБУЗ «Центр гигиены и**

 **эпидимиологии в Оренбургской области» № 07-145-П от 28.10.2019г**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** **мероприятий** |  **Срок****исполнения** | **Планируемый срок выполнения** | **Отметка о выполнении** |
| 1 | Обеспечить нормы площади учебных кабинетов на 1 обучающего не менее 2,5 м2, для вновь организованных классов | 15.09.2020г. | сентябрь 2020г |  выполнено |
| 2 | Оборудовать гардеробное помещение достаточным количеством мест для каждого класса(вешалками для одеждыи ячейками для обуви) | 15.09.2020г. |   30.09.2020г |  выполнено: июнь 2020г |
| 3 | Учебный план, режим занятий, расписание занятий, составить в соответствии сп. 10.8.10.11.10.5.10.2,СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» | 01.02.2020г. |  01.11.2019г | выполнено: 01.11.2019г |
| 4 | Задействовать сан узлы по назначению, в соответствии с проектом на 2. 3 этажах, п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10. | 15.11.2020г. | По мере поступления финансовых средств |  |
| 5 | Обеспечить раковины для мытья рук горячим водоснабжением в кабинетах начальных классов, к сан. узлу для девочек на 2 этаже, п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок15.11.2020г. | 15.11.2020г. | По мере поступления финансовых средств |  |
| 6 | Устранить дефекты внутренней отделки пола в учебных кабинетах : № 12. №27, №29 на пищеблоке, стен в стоматологическим кабинете. | 15.09.2020г. |   01.11.2019г |  Выполнено: 01.11.2019г1.Устранено в каб.№12(приобретен новый линолеум) -01.10.2019г2.Устранены дефекты стен в стоматологическим кабинете – 01.11.2019г.3. Устранение дефектов внутренней отделки пола в учебных кабинетах : №27, №29 на пищеблоке,- 01.11.2019г. |
| 7 | Провести остекление окон в процедурном кабинете, в кабинете технологии для мальчиков. | 15.09.2020г. |  30.10.2019г. |  выполнено:30.10.2019г. |
| 8 | Предоставить сведений сотрудников о профилактических прививках, гигиенического обучения сотрудников МОБУ «СОШ №18».  | 01.02.2020г. |  Гигиеническоеобучения сотрудников: - ноябрь2019г. Предоставление сведений сотрудников, профилактическихпрививках- февраль 2020г. | 1.Гигиеническое обучения сотрудников пройдено - 14.11.2019г. 2.Предоставление сведений сотрудников, профилактическихпрививках- 01.02.2020г. |